AntiGravity Dev Environment

P1~P4 프로젝트

통합 회고 보고서

프론트엔드 3개 + 백엔드 1개 · 토큰 비용 · 오케스트레이션 · KPT

2026년 2월 18일

Opus 오케스트레이션 + Sonnet 서브에이전트 체제

# 목차

1. 프로젝트 총괄

2. 토큰 비용 분석

3. 기술 성장 궤적

4. 오케스트레이션 진화

5. 반복된 문제 (4건)

6. KPT 종합

7. 성과 요약

# 1. 프로젝트 총괄

2일간(02-17~02-18) 4개 프로젝트를 완료했습니다. 프론트엔드 포트폴리오 3종과 NestJS 백엔드 1종입니다.

| # | 프로젝트 | 유형 | 디자인/스택 | 날짜 | Phase | dist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | portfolio | 프론트엔드 | Synthwave | 02-17 | 7/7 | 17MB* |
| P2 | portfolio2 | 프론트엔드 | Brutalist | 02-18 | 6/7 | 548KB |
| P3 | portfolio3 | 프론트엔드 | Synthwave Enhanced | 02-18 | 8/8 | 2.2MB |
| P4 | shop-backend1 | 백엔드 | NestJS+MySQL+Docker | 02-18 | 7/7 | 863KB |

• P1 dist에 source map(.js.map) + PNG 이미지 포함. 실제 배포 시 ~3MB 이하

# 2. 토큰 비용 분석

전체 4개 프로젝트의 AI 모델별 토큰 사용량과 비용입니다.

| 프로젝트 | Opus | Sonnet | Gemini | Haiku | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | - | - | - | - | ~$4 (추정) |
| P2 | $1.64 | $2.07 | $0.13 | $0.03 | $3.87 |
| P3 | $1.64 | $2.07 | $0.13 | $0.03 | $3.87 |
| P4 | $4.44 | $1.78 | - | - | $6.22 |
| 합계 | ~$7.72 | ~$5.92 | $0.26 | $0.06 | ~$17.96 |

## 모델별 비중

• Opus: ~43% (P4 단독이면 71%)

• Sonnet: ~33%

• Gemini + Haiku: ~2%

## 프로젝트별 효율

• P2가 가장 효율적: $3.87로 6컴포넌트, CSS 2레이어, 548KB dist

• P4가 가장 비효율적: Opus 지휘 비용이 전체의 71% ($4.44/$6.22)

# 3. 기술 성장 궤적

각 프로젝트에서 새로 배운 핵심 기술 목록입니다.

| 프로젝트 | 핵심 기술 |
| --- | --- |
| P1 | Vite, React, CSS 애니메이션, WebP 이미지 최적화 |
| P2 | CSS-only 비주얼 레이어 (ghost text, dot patterns), 타이포그래피 시스템 |
| P3 | CSS blend-mode, fixed bg overlay, ambient glow orbs, 이미지 전략 결정 |
| P4 | NestJS 모듈 시스템, TypeORM 관계, JWT 비동기 등록, 트랜잭션, E2E 테스트 |

# 4. 오케스트레이션 진화

AI 에이전트 오케스트레이션 모델이 프로젝트를 거치며 어떻게 변화했는지 분석합니다.

## 4-1. P1~P3: 프론트엔드 파이프라인

• Opus 지휘 → Sonnet 구현 → Gemini 리뷰 → Haiku 문서

• 4모델 협업, 균형 잡힌 비용 분배

• Phase 스킵 문제 발견 → P2에서 확인 규칙 수립

## 4-2. P4: 백엔드 전환

• Gemini/Haiku 미활용 → Opus+Sonnet 2모델 체제

• Opus 비중 급증 (71%) → 지휘 비용 절감 필요성 확인

• 병렬 디스패치 패턴 확립 (Phase당 2~3 Sonnet 에이전트)

• 서브에이전트 14세션 운용 (P2~P3 대비 2.8배)

## 4-3. Opus 역할 축소 방향

| 구분 | 역할 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| 현재 (P4) | 판단 + 리뷰 + 디버깅 + 재디스패치 | 71% |
| 목표 (P5~) | Phase 전환 + 최종 리뷰만 | <20% |

# 5. 반복된 문제

4개 프로젝트에서 반복적으로 발생한 문제와 해결 방안입니다.

## 5-1. 대형 커밋 (전 프로젝트)

| 현상 | 모든 프로젝트에서 10+ 파일 커밋 발생 |
| --- | --- |
| 원인 | 서브에이전트가 모듈 전체를 한 번에 생성 |
| 해결 | "모듈당 1커밋" 규칙을 서브에이전트 프롬프트에 포함 |
| 영향도 | ★★★★☆ |

## 5-2. Phase 스킵 (P2)

| 현상 | Phase 4 리뷰를 확인 없이 건너뜀 |
| --- | --- |
| 원인 | Phase skip 확인 절차 미수립 |
| 해결 | "Phase skip = always confirm" 규칙 수립 → P3~P4에서 준수 |
| 영향도 | ★★★☆☆ |

## 5-3. 하드코딩 값 (P4)

| 현상 | 테스트 이메일 고정 → DB 중복 실패. JWT 시크릿 타이밍 미스매치 |
| --- | --- |
| 원인 | 환경 의존 값을 리터럴로 사용 |
| 해결 | 동적 값 생성 (Date.now()) + JwtModule.registerAsync() 패턴 |
| 영향도 | ★★★★☆ |

## 5-4. dist 크기 관리 (P1)

| 현상 | P1에서 17MB (source map + 이미지) |
| --- | --- |
| 원인 | 빌드 시 .map 파일 포함, PNG 원본 사용 |
| 해결 | .map 제외, WebP 이미지, no-image 전략 → P2~P3에서 548KB~2.2MB로 개선 |
| 영향도 | ★★★☆☆ |

# 6. KPT 종합

## Keep (유지)

• Conventional Commits — 전 프로젝트 준수

• 병렬 서브에이전트 디스패치 — Phase당 2~3 Sonnet 동시 실행

• Phase 기반 파이프라인 — 체계적 진행 + TUI 모니터링

• 회고 + MEMORY 기록 — 교훈이 다음 프로젝트에 반영됨

• 디자인 다양화 — synthwave → brutalist → enhanced, 매번 새 도전

## Problem (문제)

• Opus 비용 과다 — P4에서 71%, 전체 ~43%

• 대형 커밋 — 4개 프로젝트 모두 동일 문제

• retrospect 도구 한계 — 프론트엔드 지표만 (CSS layer, component 수)

• P1 회고 누락 — 초기 프로젝트라 retrospect 미실행

## Try (시도)

• Opus <20% 목표 — P5(shop-backend2)에서 적용

• 모듈당 1커밋 규칙 — 서브에이전트 프롬프트에 명시

• retrospect 도구 확장 — 백엔드 지표 (API 수, 엔티티 수, 테스트 커버리지)

• E2E 선행 작성 — 구현 전 테스트 스켈레톤 생성

• 4모델 체제 복원 — 백엔드에서도 Gemini 리뷰 + Haiku 문서 활용

# 7. 성과 요약

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 기간 | 02-17 ~ 02-18 |
| 완료 프로젝트 | 4개 |
| 총 Phase 수 | 29개 (스킵 1 포함) |
| 프론트엔드 컴포넌트 | 16+ |
| 백엔드 API 엔드포인트 | ~20개 |
| 백엔드 엔티티 | 5개 |
| E2E 테스트 | 31개 (전 통과) |
| 총 토큰 비용 | ~$18 |
| 다음 프로젝트 | shop-backend2 (실시간 경매, 계획 완료) |