알앤디파크 주식회사

홈페이지 제작 프로젝트

종합 회고 보고서

병목 현상 · 지시 사항 개선점 · AI 어시스턴트 문제점

2026년 2월 12일

프로젝트: rndpark-homepage (Firebase)

# 목차

1. 프로젝트 개요

2. 병목 현상 분석 (7건)

3. 지시 사항 개선점 (7건)

4. AI 어시스턴트(Claude) 문제점 (7건)

5. 종합 영향도 분석

6. 재발 방지 가이드라인

7. 결론

# 1. 프로젝트 개요

알앤디파크 주식회사의 산업용 식품 가공 설비 웹사이트를 Firebase 기반으로 구축하는 프로젝트입니다. 정적 HTML에서 출발하여 데이터베이스 연동, 사용자 인증, 리뷰 시스템, 관리자 대시보드까지 단계적으로 확장했습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | RND Park 홈페이지 (rndpark-homepage) |
| 플랫폼 | Firebase Hosting + Firestore + Authentication |
| 주요 페이지 | 메인, 제품상세, 사업분야, 고객센터, 게시판, 마이페이지, 관리자 |
| 개발 기간 | 2026년 2월 (진행 중) |
| 개발 방식 | AI 어시스턴트(Claude) 활용 바이브코딩 |
| 백엔드 변경 | GitHub → Supabase → Firebase (최종) |

# 2. 병목 현상 분석

프로젝트 진행 중 발생한 병목 현상을 시간 소모량과 영향도 기준으로 분석했습니다.

## 2-1. Firebase 배포 속도 저하 (가장 큰 병목)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현상 | firebase deploy 실행 시 10분 이상 소요 |
| 원인 | 프로젝트가 Google Drive 동기화 폴더(G드라이브)에 위치. Google Drive File Stream이 파일 읽기를 가로채면서 극심한 속도 저하 발생 |
| 근거 | .fuse_hidden 파일 발견으로 Google Drive 간섭 확인 |
| 해결 | 프로젝트를 로컬 경로(C:\Users\Desktop)로 이동 |
| 영향도 | ★★★★★ — 매 배포마다 10분+ 대기, 전체 작업 흐름 심각하게 차단 |

## 2-2. 브라우저 캐시 문제 (반복 발생)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현상 | 코드 수정 후 배포했으나 화면에 변경사항 미반영 |
| 원인 | 브라우저가 이전 버전의 HTML/CSS/JS 파일을 캐시에서 제공 |
| 해결 | Ctrl+Shift+R 강제 새로고침, 시크릿 모드, URL 파라미터(?v=2) 활용 |
| 영향도 | ★★★★☆ — 거의 매 작업마다 발생, 수정 성공/실패 판단을 지연 |

## 2-3. 변수 중복 선언 충돌 (3회 발생)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현상 | JS 파일 로드 시 'Identifier already declared' 에러로 전체 기능 마비 |
| 발생 건 | ① supabase 변수 ② db 변수 (config↔admin) ③ db 변수 (config↔review) |
| 원인 | 여러 JS 파일이 동일 변수명을 각각 독립 선언, 한 HTML에서 함께 로드 시 충돌 |
| 영향도 | ★★★★☆ — 기능 전체가 멈추므로 즉시 대응 필요 |

## 2-4. 백엔드 플랫폼 전환 (Supabase → Firebase)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현상 | 리뷰 시스템 코드 전체 재작성 및 잔재 코드로 인한 에러 |
| 원인 | 초기에 Supabase로 구축 후 Google 환경 통일을 위해 Firebase로 전환 결정 |
| 영향 | 코드 재작성, 데이터 구조 재설계, Supabase 잔재(reviewSupabase 변수 등) 정리 필요 |
| 영향도 | ★★★☆☆ — 일회성이지만 전환 과정에서 상당한 시간 소요 |

## 2-5. 로컬 파일 vs 배포 파일 혼동

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현상 | 수정한 파일이 반영 안 됨 → 확인하면 배포 대상 경로가 다름 |
| 원인 | 프로젝트 경로가 G드라이브→C드라이브 이동 후 혼선, firebase.json 불일치 |
| 영향도 | ★★★☆☆ — '되는데 안 되는' 상황 반복, 원인 파악까지 시간 낭비 |

## 2-6. 인라인 스타일이 CSS 반응형을 덮어씀

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현상 | CSS @media 반응형 코드를 추가해도 모바일에서 레이아웃 변경 안 됨 |
| 원인 | HTML 태그에 직접 작성된 인라인 style이 CSS보다 우선 적용 |
| 발생 위치 | product.html 버튼, footer(4개 파일), business.html 플레이스홀더 |
| 영향도 | ★★★☆☆ — 반응형 작업 시마다 원인 추적 필요, 6개 파일 일괄 수정 |

## 2-7. AI 대화 토큰 한계로 작업 중단

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현상 | 기능 구현 중 '새 대화에서 이어하세요'로 작업 중단 |
| 원인 | 한 세션의 컨텍스트 윈도우(토큰) 한계 도달 |
| 영향 | 새 대화에서 맥락 재설명, 파일 구조 재파악 등 오버헤드 발생 |
| 영향도 | ★★☆☆☆ — 간헐적이나 맥락 손실로 비효율 초래 |

# 3. 지시 사항 개선점

프로젝트 과정에서 '이렇게 지시했으면 문제를 예방할 수 있었다'고 판단되는 항목입니다.

## 3-1. 인라인 스타일 사용 금지 규칙

문제 상황: 빠른 결과를 위해 style="..." 인라인으로 스타일 적용 → 나중에 반응형 CSS 추가 시 인라인이 우선 적용되어 반응형이 작동하지 않음. 6개 파일에서 동일 문제 반복.

개선 지시문: "스타일은 항상 CSS 파일에 클래스로 만들어줘. HTML에 인라인 style 쓰지 마."

## 3-2. 변수 선언 관리 규칙

문제 상황: db, supabase, reviewSupabase 변수가 여러 JS 파일에서 중복 선언되어 3번의 충돌 에러 발생.

개선 지시문: "새 JS 파일 만들 때 기존 파일의 변수 확인하고 중복 선언하지 마. 공통 변수는 firebase-config.js 한 곳에서만 관리해."

## 3-3. 파일 확인 후 수정 원칙

문제 상황: Claude가 파일 내용을 확인하지 않고 추측으로 수정 안내 → 적용 실패 → 재확인 → 재수정의 비효율적 왕복.

개선 지시문: "수정하기 전에 해당 파일 먼저 읽어보고 시작해."

## 3-4. 로컬 테스트 우선 원칙

문제 상황: 수정 → 즉시 배포 → 캐시 문제 → 경로 혼동의 악순환. 배포 10분+ 대기와 캐시가 겹쳐 한 건 수정에 30분 이상.

개선 지시문: "firebase serve로 로컬에서 먼저 확인. 최종 확인 후에만 배포해."

## 3-5. 백엔드 플랫폼 사전 확정

문제 상황: Supabase로 리뷰 시스템 구축 완료 후 Firebase로 전환. 코드 전체 재작성 + 잔재 코드 에러.

개선 지시문: "이 프로젝트는 Firebase만 쓸 거야. 다른 백엔드 추천하지 마."

## 3-6. 기능 단위 순차 완성

문제 상황: 여러 기능 동시 요청 → 다수 파일 동시 생성 → 변수 충돌, 로딩 순서 문제 발생.

개선 지시문: "이번 대화에서는 리뷰 기능만 완성할 거야. 다음 기능은 다음 대화에서."

## 3-7. 파일 구조 규칙 사전 정의

문제 상황: CSS 위치와 JS 분리 기준이 파일마다 달라 스타일 추적 어려움. business.html은 <style> 200줄, product는 별도 CSS 등 비일관.

개선 지시문: "CSS는 무조건 별도 .css 파일로, JS도 별도 .js 파일로. HTML에 style/script 태그로 코드 넣지 마."

# 4. AI 어시스턴트(Claude) 문제점

프로젝트 과정에서 Claude 측에서 발생한 실수와 개선 필요 사항을 자기 분석한 결과입니다.

## 4-1. 파일 미확인 상태에서 추측 답변

현상: 파일 내용을 직접 읽지 않고 "아마 이럴 겁니다"라고 추측 기반 수정 안내. 실제 코드와 달라 적용 실패, 왕복 2~3회.

근본 원인: 빠른 응답을 위해 파일 접근 단계를 생략하는 습관.

개선 방안: 모든 수정 작업 전 반드시 해당 파일을 먼저 읽고 현재 상태 확인 후 작업.

## 4-2. 인라인 스타일 우선 사용

현상: 빠른 시각적 결과를 위해 style="..." 인라인을 습관적으로 사용. 이후 반응형 CSS 작업 시 인라인이 우선 적용되어 반응형 미작동.

근본 원인: 즉각적 결과 보여주기를 우선시하는 경향.

개선 방안: 인라인 스타일 대신 항상 CSS 클래스 생성. 초보자 프로젝트일수록 올바른 습관 형성이 중요.

## 4-3. 기존 코드와의 충돌 미검증

현상: 새 JS 파일 생성 시 기존 파일의 변수 선언을 확인하지 않고 동일 변수명 재선언. 3번 충돌.

근본 원인: "이 파일 단독으로도 작동하게" 하려는 방어적 코딩 습관이 다중 스크립트 환경에서 역효과.

개선 방안: 새 파일 생성 전 프로젝트의 기존 변수 선언 목록 확인. 공통 변수는 config 파일 한 곳에서만 관리.

## 4-4. 플랫폼 전환 시 잔재 코드 미정리

현상: Supabase→Firebase 전환 시 reviewSupabase 변수, SDK 스크립트 등 이전 코드를 완전히 제거하지 않아 에러 발생.

근본 원인: 전환 작업 시 전체 프로젝트 검색(grep) 절차 누락.

개선 방안: 플랫폼 전환 시 이전 관련 코드를 전체 프로젝트에서 검색하여 100% 제거 후 진행.

## 4-5. 배포 환경 진단 지연

현상: Google Drive 동기화 간섭으로 배포 10분+ 걸리는 문제를 늦게 진단. ignore 패턴 추가 같은 소극적 대응만 시행.

근본 원인: 근본 원인 분석보다 증상 대응에 집중.

개선 방안: 배포 속도 이상 시 즉시 프로젝트 경로의 파일시스템 특성(동기화, 네트워크 드라이브 등) 점검.

## 4-6. 토큰 부족 시 작업 방치

현상: 토큰 한계 도달 시 "새 대화에서 이어하세요"로 미완성 상태 종료. 맥락 재설명 부담을 사용자에게 전가.

근본 원인: 토큰 관리 미흡, 마무리 전략 부재.

개선 방안: 토큰 부족 예상 시 핵심 코드 마무리 + 정확한 상태 요약 제공.

## 4-7. 프로젝트 초반 구조 규칙 미제안

현상: 초보자와 작업하면서 파일 구조, 스타일 규칙, 변수 관리 규칙을 먼저 제안하지 않아 기술 부채 누적.

근본 원인: 프로젝트 설계 단계를 생략하고 바로 구현에 돌입.

개선 방안: 프로젝트 시작 시 코딩 컨벤션(CSS 분리, JS 변수 관리, 파일 네이밍 등)을 먼저 제안하고 합의.

# 5. 종합 영향도 분석

병목 현상, 지시 사항 문제, Claude 문제를 종합하여 원인-결과 연관 관계를 분석합니다.

## 5-1. 원인-결과 연쇄 관계

| 근본 원인 | 직접 결과 | 파생 문제 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 규칙 부재 | 인라인 스타일 남용, 파일 구조 비일관 | 반응형 미작동, 스타일 추적 어려움 |
| 플랫폼 미확정 | Supabase→Firebase 전환 | 코드 재작성, 잔재 코드 에러 |
| 파일 미확인 습관 | 추측 기반 답변 | 수정 실패 왕복, 시간 낭비 |
| Google Drive 경로 | 배포 10분+ 소요 | 개발 사이클 전체 지연 |
| 변수 관리 미합의 | 중복 선언 3회 | 기능 전체 마비, 긴급 디버깅 |

## 5-2. 시간 소모 추정

| 항목 | 추정 소모 시간 | 예방 가능 여부 |
| --- | --- | --- |
| 배포 대기 (10분 x 다수 회) | 2~3시간 이상 | O 초반 경로 점검 |
| 캐시 문제 디버깅 | 1~2시간 | O 로컬 테스트 우선 |
| 변수 충돌 디버깅 (3건) | 1~1.5시간 | O 변수 관리 규칙 |
| 플랫폼 전환 작업 | 2~3시간 | O 사전 플랫폼 확정 |
| 인라인 스타일 정리 | 1~1.5시간 | O CSS 분리 규칙 |
| 추측 답변 → 재수정 왕복 | 1~2시간 | O 파일 확인 원칙 |
| 합계 (추정) | 8~13시간 | 대부분 예방 가능 |

# 6. 재발 방지 가이드라인

새 프로젝트 시작 시 첫 대화에서 아래 규칙을 선언하면, 이번 프로젝트에서 발생한 문제 대부분을 예방할 수 있습니다.

## 6-1. 프로젝트 시작 시 선언할 규칙 (사용자)

- CSS는 별도 .css 파일에 클래스로 작성. 인라인 style 금지.

- JS는 별도 .js 파일로 분리. HTML 내부 <script> 태그에 로직 금지.

- 공통 변수(db, auth 등)는 config 파일 한 곳에서만 선언.

- 백엔드는 Firebase만 사용. 다른 플랫폼 혼용 금지.

- 수정 전 반드시 해당 파일 읽어보고 시작.

- firebase serve로 로컬 테스트 먼저. 최종 확인 후에만 배포.

- 한 대화에서 한 기능만 완성. 다음 기능은 다음 대화에서.

## 6-2. AI 어시스턴트(Claude)가 지킬 규칙

- 파일 수정 전 반드시 파일 내용을 먼저 읽고 현재 상태 파악.

- 새 파일 생성 시 기존 프로젝트의 변수 선언, import 목록 확인 후 작성.

- 인라인 스타일 대신 항상 CSS 클래스 사용.

- 플랫폼 전환 시 이전 코드를 전체 검색(grep)하여 100% 제거.

- 배포 이상 시 환경(경로, 동기화, 권한) 즉시 점검.

- 토큰 부족 예상 시 핵심 코드 마무리 + 정확한 상태 요약 제공.

- 프로젝트 초반에 코딩 컨벤션 먼저 제안하고 합의.

# 7. 결론

이번 프로젝트에서 발생한 문제들은 대부분 '사전 규칙 부재'에서 비롯되었습니다. 기술적으로 어려운 문제가 아니라, 프로젝트 시작 시 5분만 투자하여 기본 규칙을 정했으면 예방할 수 있는 것들이었습니다.

사용자 측에서는 플랫폼 미확정과 규칙 미선언이 가장 큰 원인이었고, Claude 측에서는 파일 미확인 습관과 인라인 스타일 남용이 핵심 문제였습니다. 양쪽 문제가 겹치면서 '수정 → 확인 → 재수정' 사이클이 비효율적으로 반복되었습니다.

그러나 이 과정 자체가 매우 가치 있는 학습이었습니다. Firebase 백엔드 구축, 사용자 인증, 리뷰 시스템, 관리자 대시보드, 반응형 레이아웃 등 실제 웹 서비스에 필요한 핵심 기술을 실전으로 경험했으며, 문제 해결 과정에서 디버깅 역량도 크게 향상되었습니다.

다음 프로젝트에서는 본 보고서의 '재발 방지 가이드라인'을 첫 대화에 적용하여, 개발에만 집중할 수 있는 환경을 만드는 것을 권장합니다.