# P6: 떡집 통합 플랫폼

프로젝트 계획 보고서  |  2026-02-19  |  tteok-platform

# 1. 프로젝트 개요

## 목표

전국의 떡집 정보를 한곳에 모아, 2~3번 클릭만으로 원하는 지역의 떡집을 찾을 수 있는 웹 플랫폼을 만듭니다.

## 왜 이 서비스가 필요한가?

- 현재 떡집 정보는 네이버 지도, 카카오맵 등에 흩어져 있음

- "우리 동네 떡집"을 찾으려면 여러 사이트를 돌아다녀야 함

- 떡 종류(송편, 인절미 등)로 필터링하는 전문 서비스가 없음

- 떡집 사장님들이 자기 가게 정보를 쉽게 등록/관리할 수 있는 곳이 없음

## 핵심 가치

- 심플한 UI — 2~3클릭이면 원하는 떡집 도달

- 기능 우선 — 화려함보다 빠짐없는 기능

- 모바일 퍼스트 — 떡집 검색은 대부분 모바일에서 발생

- 등록 용이성 — 컴퓨터에 익숙하지 않은 떡집 사장님도 쉽게 사용

# 2. 기술 스택 선택 이유

## 왜 Next.js인가?

| 비교 항목 | Next.js (선택) | React (SPA) | 일반 HTML |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO (검색 노출) | 서버에서 HTML 생성 → 네이버/구글 검색 잘 됨 | 검색엔진이 내용을 못 읽음 | 가능하지만 개발 비효율 |
| 개발 속도 | 라우팅, API, SSR 내장 | API 서버 따로 필요 | 모든 걸 직접 구현 |
| 배포 | Vercel에 한 번에 배포 | 프론트/백엔드 각각 배포 | 단순하지만 기능 제한 |

결론: 떡집 플랫폼은 네이버/구글에서 "강남 떡집" 검색 시 노출되어야 합니다. Next.js의 서버사이드 렌더링(SSR)이 SEO에 가장 유리하고, API까지 한 프로젝트에서 관리 가능합니다.

## 왜 PostgreSQL + Prisma인가?

| 비교 항목 | PostgreSQL (선택) | MySQL | MongoDB |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국어 검색 | pg_trgm으로 유사 검색 내장 | 별도 설정 필요 | 별도 Atlas Search 필요 |
| 관계형 데이터 | 강력 (지역→구→떡집→메뉴→카테고리) | 가능 | 비효율적 (NoSQL) |
| 무료 호스팅 | Supabase 500MB 무료 | PlanetScale 무료 폐지 | Atlas 512MB 무료 |
| ORM | Prisma (타입 안전, 자동 완성) | Prisma | Prisma (제한적) |

결론: 떡집 데이터는 전형적인 관계형 구조입니다. 지역 → 구/군 → 떡집 → 메뉴, 떡집 ↔ 카테고리(N:M) 관계가 있어 PostgreSQL이 최적입니다. pg_trgm 확장으로 유사 검색도 가능합니다.

## 왜 Kakao Map인가?

| 비교 항목 | Kakao Map (선택) | Naver Map | Google Maps |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국 주소 정확도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 보통 (한국 주소 부정확) |
| 무료 한도 | 일 30만 콜 | 일 10만 콜 | 월 $200 크레딧 후 과금 |
| React 라이브러리 | react-kakao-maps-sdk (안정적) | 공식 없음 | @vis.gl/react-google-maps |
| Geocoding 무료 | 10만/일 | 1만/일 | 과금 ($5/1000건) |
| 데이터 저장 TOS | 허용 | DB 구축 금지 | 조건부 허용 |

결론: Naver Map은 데이터를 DB에 저장하는 것을 약관상 금지합니다. 우리 프로젝트는 공공데이터 + 좌표 보정 결과를 DB에 저장해야 하므로 Naver는 사용 불가. Kakao Map은 무료 한도가 넉넉하고, 한국 주소 정확도가 높으며, React 라이브러리도 안정적입니다.

## 왜 Tailwind CSS인가?

| 비교 항목 | Tailwind CSS (선택) | styled-components | 일반 CSS |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 속도 | 매우 빠름 (클래스만 조합) | 보통 | 느림 |
| 반응형 | md:, lg: 접두어로 간단 | 미디어 쿼리 직접 작성 | 미디어 쿼리 직접 작성 |
| 디자인 일관성 | 디자인 토큰 내장 | 직접 관리 | 직접 관리 |
| 번들 크기 | 미사용 스타일 자동 제거 | 런타임 오버헤드 | 수동 관리 |

결론: "양산형 디자인, 기능 우선"이라는 프로젝트 방향에 가장 적합합니다. 빠르게 깔끔한 UI를 만들 수 있고, 모바일 반응형도 간단합니다.

## 왜 Supabase인가? (Firebase 비교)

| 비교 항목 | Supabase (선택) | Firebase |
| --- | --- | --- |
| DB 종류 | PostgreSQL (관계형) | Firestore (NoSQL) |
| 복합 필터 | 지역 + 카테고리 + 정렬 + 페이지네이션 자유자재 | 복합 쿼리 제한 많음 |
| 한국어 검색 | pg_trgm 내장 | Algolia 별도 연동 필요 (추가 비용) |
| 스토리지 | 1GB 무료 | 5GB 무료 |
| 무료 한도 | 500MB DB + 1GB 스토리지 | 1GB Firestore + 5GB 스토리지 |

결론: 떡집 데이터는 관계형 구조입니다. Firebase의 Firestore는 복합 필터링 + 정렬 + 페이지네이션 조합에 제한이 많고, 한국어 검색에 별도 서비스가 필요합니다. Supabase는 PostgreSQL 기반이라 모두 무료로 가능합니다.

# 3. 데이터 수집 전략

## 데이터는 어디서 오는가?

떡집 데이터를 확보하기 위해 합법적인 공공데이터를 활용합니다.

### 1단계: 공공데이터 포털 (기본 목록)

- 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 API (무료, 합법)

- 업종코드 "떡류제조" + "떡집" 필터 → 전국 떡집 기본 목록

- 제공 정보: 상호명, 주소, 좌표, 업종, 전화번호

- 상가업소번호: 각 가게의 고유 ID (중복 방지 기준)

### 2단계: Kakao Local API (좌표 보정)

- 공공데이터의 주소를 카카오 Geocoding으로 정확한 좌표로 변환

- 일 100,000건 무료 (전국 떡집 수천 건 → 여유)

### 사용하지 않는 소스

- Naver Place API: 약관상 데이터를 복제하거나 DB에 저장하는 것이 금지됨

- 영업시간, 사진 등은 떡집 사장님 직접 입력(Claim) 또는 관리자 수동 등록

## 데이터 수집 도구

독립된 CLI 도구 (tools/data-collector/)로 만들어서:

- 최초 1회 전체 수집 후, 주기적으로 재실행하여 갱신

- 이미 관리자가 수정한 정보(설명, 사진 등)는 덮어쓰지 않음 (멱등성)

- 수집 통계 기록: 신규 몇 건, 갱신 몇 건, 스킵 몇 건

# 4. 주요 기능

## 사용자 기능

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 지역별 검색 | 시/도 → 구/군 선택으로 해당 지역 떡집 목록 표시 |
| 키워드 검색 | "송편", "인절미" 등 떡 종류나 가게 이름으로 검색 |
| 떡집 상세 | 기본 정보, 메뉴(가격 포함), 영업시간, 지도 표시 |
| 카테고리 필터 | 떡 종류별 필터링 (송편, 인절미, 백설기 등) |
| 모바일 최적화 | 스마트폰에서 편리하게 사용 |

## 관리자 기능

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 떡집 관리 | 등록, 수정, 삭제 (CRUD) |
| 이미지 업로드 | 가게 사진, 메뉴 사진 업로드 |
| 카테고리 관리 | 떡 종류 추가/수정 |
| 대시보드 | 등록 현황, 지역별 통계 |

# 5. 운영 비용

## MVP 단계 (출시 직후)

| 항목 | 서비스 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 호스팅 | Vercel (Hobby) | 무료 | 개인 프로젝트 무료 |
| 데이터베이스 | Supabase (Free) | 무료 | 500MB DB + 1GB 스토리지 |
| 이미지 저장 | Cloudflare R2 | 무료 | 10GB 저장 + 무제한 다운로드 |
| 지도 API | Kakao Map | 무료 | 일 30만 콜 무료 |
| 공공데이터 API | data.go.kr | 무료 | 정부 공공데이터 |
| 도메인 | .kr 또는 .com | 연 ~1.5만원 | 유일한 필수 비용 |
| 월 합계 |  | ~0원 + 도메인 |  |

## 성장 단계 (월 수만 방문)

| 항목 | 서비스 | 비용 | 전환 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 호스팅 | Vercel (Pro) | $20/월 | 상용 서비스 + 팀 기능 |
| 데이터베이스 | Supabase (Pro) | $25/월 | 8GB DB + 100GB 스토리지 |
| 이미지 저장 | Cloudflare R2 | ~$1~3/월 | 10GB 초과분만 과금 |
| 지도/데이터 API | 동일 | 무료 | 한도 내 |
| 월 합계 |  | ~$46~48/월 (약 6만원) |  |

참고: 떡집 수천 개 + 일 수백 방문 수준이면 무료 티어로 충분히 커버됩니다. 유료 전환은 트래픽이 무료 한도를 넘길 때 고려하면 됩니다.

# 6. 구현 일정 (Phase 구조)

| Phase | 이름 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 사전점검 + 셋업 | 프로젝트 생성, DB 설정, Docker, 환경변수 |
| 1 | 데이터 모델 + 수집 | Prisma 스키마, 시드 데이터, 공공데이터 수집 |
| 2 | 코어 API | 떡집 목록/상세/검색/필터 API |
| 3 | 프론트엔드 UI | 홈, 목록, 상세 페이지 (모바일 반응형) |
| 4 | 관리자 패널 | 로그인, 떡집 CRUD, 이미지 업로드 |
| 5 | SEO + 배포 | 메타태그, sitemap, Vercel 배포, 도메인 연결 |

# 7. 검증 기준

구현 완료 후 아래 항목을 확인합니다:

- pnpm dev → 로컬에서 홈/목록/상세 페이지가 정상 렌더링되는가

- 지역 필터: 서울 → 강남구 선택 시 해당 지역 떡집만 표시되는가

- 검색: "송편" 입력 시 관련 떡집 목록이 반환되는가

- 관리자: 로그인 → 떡집 등록 → 목록에 정상 표시되는가

- 모바일: 크롬 DevTools 모바일 뷰에서 사용 가능한가

- SEO: 페이지 소스에 메타태그 + JSON-LD 구조화 데이터가 포함되는가

- Lighthouse 성능 80+ / SEO 90+

# 8. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 공공데이터 API 장애 | 데이터 수집 불가 | raw JSON 로컬 백업, 오프라인 시드로 전환 |
| Kakao API 한도 초과 | 좌표 보정 중단 | 일 10만 건이라 전국 데이터도 1회에 충분 |
| Supabase 500MB 초과 | DB 용량 부족 | 떡집 수천 건 + 메뉴 → 100MB 이하 예상 |
| Vercel 4.5MB 요청 제한 | 이미지 업로드 불가 | S3 Presigned URL로 클라이언트 직접 업로드 |
| 네이버 검색 노출 부족 | 사용자 유입 감소 | JSON-LD + sitemap + SSR로 SEO 최적화 |

이 보고서는 P6 프로젝트의 기술 결정과 비용 구조를 정리한 문서입니다. 구현 진행 시 변경 사항이 발생하면 업데이트합니다.